PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR EN EL CONTRATO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DOTACIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO, Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS DE LA 3ª EDAD Y CENTRO DE DÍA EN POBES, RIBERA ALTA, ARABA, ASÍ COMO SU ARRENDAMIENTO PARA EXPLOTACIÓN.

1.- OBJETO PRINCIPAL.

1.1.- OBJETO PRINCIPAL. El objeto del presente contrato es la ejecución de obra (2ª fase), el equipamiento y dotación, de un Centro Residencial para Personas de la 3ª edad de 26 plazas residenciales y Centro de Día -en adelante el Centro-, así como el arrendamiento del mismo para su gestión integral, con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas que figura como Anexo I.

En cuanto a la ejecución de las obras, dotación y equipamiento de las instalaciones, el contrato se realizará bajo el concepto "llave en mano" de forma que a su finalización el espacio reúna la totalidad de características físicas y administrativas precisas para su puesta en funcionamiento por el adjudicatario o un tercero como Residencia Geriátrica.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de ejecución de obras y, a partir de la entrega y recepción de las mismas -incluyendo el equipamiento y la dotación- se calificará como privado en cuando al arrendamiento de dichas instalaciones tal y como establecen los artículos 2 y 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. Pleno de la Corporación.

3.- OBJETO DEL CONTRATO.

3.1.- La actuación se realiza en dos fases.

La primera es la adecuación física y constructiva, el equipamiento, dotación y puesta en funcionamiento de la construcción ya existente (Fase I) con destino a Centro de Día de 12 plazas y residencia para 9 usuarios.

Simultáneamente a la primera fase, se acometerá la construcción del resto de la Residencia (fase 2) con equipamiento y dotación de la misma así como puesta en funcionamiento del total de la actividad.

3.2.- Ejecución y destino de las obras conforme al proyecto técnico aprobado, así como el equipamiento y dotación del Centro, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado.

El Ayuntamiento de Ribera Alta en los tres meses siguientes de producirse la adjudicación, redactará y aprobará el proyecto de ejecución correspondiente de la “Fase 2”, en desarrollo del Anteproyecto existente, sirviendo éste de base a la licitación.

Las obras, incluidas las mejoras, innovaciones o adelantos técnicos o de servicio vinculadas, quedarán en poder de este Ayuntamiento, junto al resto de las instalaciones y equipamiento, una vez finalizado el periodo de arrendamiento. A efectos de este expediente y contrato en la definición de "obra" se encuentra incluida también el equipamiento y dotación de la misma.

3.3.- El arrendamiento para destino continuado a residencia geriátrica que incluye, como obligaciones del arrendatario- además del abono de la renta pactada, el mantenimiento y conservación de las obras, su explotación, la adecuación, reforma y modernización de las obras para adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios, las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que han de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales, la de proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean durante la vigencia del arrendamiento.

Será responsabilidad única y exclusiva del adjudicatario la gestión integral del Centro durante el periodo del arrendamiento con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas que figura como Anexo I a este Pliego, así como a la normativa en vigor de la Comunidad Autónoma y en el Territorio Histórico, a los protocolos de actuación, tanto administrativos como asistenciales, que las administraciones competentes aprueben.

Será única competencia y responsabilidad de la adjudicataria la solicitud y obtención de las autorizaciones y permisos, administrativos, sectoriales o de cualquier otro tipo para el desarrollo de la actividad, autorizaciones y permisos en los que se subrogará el Ayuntamiento de Ribera Alta -en relación con el edificio e instalaciones a ejecutar- una vez finalizado el contrato de arrendamiento.

La entidad adjudicataria será responsable de toda reclamación relativa a la actividad que desarrolle o a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar a la Administración por todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones. En la ejecución del contrato, la entidad adjudicataria quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización de los trabajos objeto del mismo, al cumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de legislación laboral y de Seguridad Social, así como de las que se puedan promulgar durante dicha ejecución.

4.- CARÁCTER DE LA CONTRATACIÓN. La presente contratación tiene carácter administrativo en cuanto a la ejecución del contrato de obras. El carácter privado del contrato se predicará en cuanto a lo relativo al arrendamiento del edificio e instalaciones.

En ambos casos la preparación y adjudicación del contrato se regirá por las cláusulas contenidas en el presente Pliego, así como por lo establecido en el de Prescripciones Técnicas. El referido Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con este Pliego, forman partes integrantes del contrato, junto a los restantes documentos anejos, en su caso. Para lo no previsto en ellos, regirá el RDLeg.3/2011; el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas así como el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de octubre.

De cualquier modo, en caso de discordancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cualquier otro documento contractual, prevalecerán las normas contenidas en aquél.

5.- DURACIÓN. El presente contrato tendrá una duración máxima de treinta y cinco (35) años en cuanto al arrendamiento de las instalaciones.

De mutuo acuerdo alcanzado un año antes de la finalización del contrato, las partes podrán pactar una prórroga por plazo máximo de cinco (5) años en los términos que la legislación entonces vigente establezca.

Fase de puesta en servicio del Centro:

Respecto de la parte de la residencia ya construida el plazo máximo para la puesta en servicio del Centro, será de tres meses, desde su equipamiento y dotación que a su vez deberán estar finalizadas en el plazo de tres meses desde la formalización del contrato.

Con antelación o como máximo en dicho plazo máximo deberán tramitarse y obtenerse ante las administraciones sectoriales competentes, de las preceptivas licencias para el destino de las instalaciones a residencia geriátrica y centro de día. De dicho plazo se excluirán las demoras imputables a las administraciones competentes para la emisión de informes, de autorizaciones y licencias o de inspecciones.

Respecto de la parte de la residencia a construir operarán los mismos plazos que se referencian en el apartado anterior una vez finalizadas las obras en el plazo previsto en el proyecto.

Dicho plazo podrá ser ampliado por la Administración contratante cuando, a su juicio, sea estrictamente necesario acreditada la diligencia y actuación del adjudicatario.

Transcurrido el plazo de vigencia del arrendamiento, quedará automáticamente extinguido el contrato y el adjudicatario habrá de cesar en su ocupación. Extinguido el contrato, el local, junto con las correspondientes obras y equipamientos, revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras, instalaciones y equipamiento en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. En los 90 días anteriores al cese de la ocupación la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que esta entrega se verifique en las condiciones señaladas.

Igualmente, transcurrido el plazo del arrendamiento, quedarán resueltos todos los derechos existentes sobre el mismo, sin indemnización alguna.

6.- EL PLAZO DE GARANTÍA durará hasta la extinción del arrendamiento.

7.- LA DIRECCIÓN FACULTATIVA de la obra (proyecto de ejecución), más la redacción del proyecto de actividad y la propia de su ejecución (arquitecto superior y arquitecto técnico) correrá a cargo del Ayuntamiento.

8.- EJECUCIÓN DE LA OBRA. Ejecutada la obra, la misma será recepcionada expresamente por el Ayuntamiento y la arrendataria quienes en ese momento podrán manifestar lo que su derecho convenga sobre el estado de la misma, su disponibilidad para el destino regulado en el presente pliego y si proceden o no a su recepción de modo condicionado o sin reparo alguno.

Cuando el arrendatario se retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administración concedente, aquél tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de arrendamiento, la cual será, por lo menos, igual al retraso habido, a no ser que pidiera una menor. Se entenderá por terminación de las obras su completa ejecución con sujeción al proyecto aprobado, de forma que se encuentren en estado de inmediata puesta en servicio.

Dicha terminación se comprobará por la Administración a pie de obra, en presencia del arrendatario o sus representantes, de cuyo acto se levantará acta en la que se hará constar si la obra se encuentra efectivamente terminada y si su estado permite el funcionamiento del Centro, consignándose, en caso contrario, los aspectos que falten por completar de acuerdo con el Proyecto aprobado y el plazo en que han de ser subsanados por el arrendatario.

9.- EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN. Junto con la oferta, el arrendatario deberá presentar una Memoria o proyecto de equipamiento y dotación que comprenda como mínimo los requerimientos del anexo n° II (Decreto 41/1998 de 10 de mayo, Decreto 195/2006 de 10 de octubre y Decreto 202/2000 de 17 de octubre u otros que los sustituyan, complementen y deroguen). Una vez aprobado dicho proyecto, la Administración supervisará también su ejecución y comprobará, al igual que en el caso de terminación de las obras, que el equipamiento y dotación instalado se adecua al proyecto aprobado de cuyo acto de comprobación se levantará acta en la que se hará constar tal circunstancia, o en caso contrario, aquellos aspectos referidos al equipamiento y dotación no conformes con el proyecto aprobado y el plazo en que éstos han de ser subsanados por la entidad arrendataria. Asimismo, el contratista adjudicatario deberá reponer el equipamiento y dotación durante todo el periodo de arrendamiento.

10.- OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. La entidad arrendataria deberá realizar, con posterioridad a la ejecución de las obras, del equipamiento y dotación, y dentro del plazo de validez del arrendamiento, cuantas obras y reparaciones sean necesarias para mantener el Centro en condiciones normales de funcionamiento y para una mejor consecución de los fines que corresponden a los usos admitidos, adecuándose a cuanta normativa se encuentre en vigor. La entidad arrendataria deberá cumplir las instrucciones que, en su caso, le indique la Administración competente. El informe que emitan los técnicos de la Administración servirá de base para exigir a la entidad adjudicataria la reparación o sustitución de los elementos deteriorados, señalando el plazo y condiciones de los materiales a emplear.

En el momento de cese del arrendamiento, tanto las obras como las instalaciones y el equipamiento y dotación deberán encontrarse en perfecto estado de conservación.

11.- MODIFICACIONES EN EL LOCAL Y/0 INSTALACIONES. El arrendatario deberá comunicar a la Administración todas aquellas modificaciones que pretenda llevar a cabo en el Centro y que alteren su configuración original en relación con el proyecto aprobado, indicando las razones de dichas modificaciones, debiendo contar con autorización expresa de la Administración para su realización, cuyas condiciones quedarán establecidas en la propia Resolución de autorización.

Se podrán acordar modificaciones en las obras cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas imprevistas en el momento de elaborarse el proyecto.

En todo caso, los correspondientes proyectos modificados deberán ser supervisados, replanteados y aprobados por la Administración, en los términos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso dichas modificaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12.- FINANCIACION DE LA OBRA OBJETO DEL ARRENDAMIENTO. La obra objeto del arrendamiento incluido equipamiento e instalaciones- será financiada íntegramente por el adjudicatario quien se resarcirá de los mismos mediante su uso y explotación en virtud del contrato de arrendamiento que de forma inseparable acompaña al de obra.

13.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y REGIMEN LEGAL DE APLICACIÓN. El arrendamiento objeto del contrato, por tratarse de un inmueble, una serie de instalaciones y de mobiliario y de equipamiento que permite -únicamente mediante el aporte de personal- el desarrollo y ejercicio de un negocio o actividad empresarial, resulta excluido de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos y al mismo le serán aplicables los artículos 1546 y siguientes del Código Civil.

14.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION. El desglose del coste de la ejecución de la inversión es el siguiente:

1.- Presupuesto de ejecución por contrata de la obra, el cual incluye costes de ejecución material de la obra, estudios, informes y visados necesarios, gastos e instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la residencia, gastos generales, porcentaje de beneficio industrial, IVA y demás impuestos y tasas locales en vigor y demás especificaciones que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: novecientos cincuenta mil (950.000,00) euros.

2.- Equipamiento y dotación, consistente en el mobiliario, cocina, electrodomésticos, enseres y utillaje, incluido IVA de doscientos veinte mil (220.000,00) euros.

3.- Arrendamiento. La ejecución de las obras así como la instalación del equipamiento y dotación de mobiliario, enseres y utillaje, su reposición, mantenimiento y conservación, obras de mejora y adaptación a las sucesivas normativas que se aprueben, se considera como abono adelantado en especie de la renta.

15.- REVISIÓN DE PRECIOS. No procederá la revisión de precios del contrato de ejecución de obra.

16.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION. La presente contratación se adjudicará por Procedimiento Abierto, oferta económicamente más ventajosa, con criterios distintos al del precio, tramitación ordinaria, regulado en los artículos 138 y 150, ambos incluidos, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP.

Todo empresario interesado podrá presentar proposición, atendiendo a la oferta más ventajosa, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato.

17.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Atendiendo a la naturaleza dual del contrato podrán participar en el procedimiento de licitación, en forma de UTE y/o subordinación personas físicas y jurídicas de distinto objeto social y comercial, con el único requisito de que ambas cumplan los requisitos legales para participar, designen en su caso la identidad de aquella que haya de ser la titular el contrato de arrendamiento y de que la totalidad de los requisitos de solvencia técnica y económica sea cumplida individual o conjuntamente por quienes comparezcan, identificando quién va a actuar en cada cometido -ejecución de obra y explotación del arrendamiento- y la capacitación técnica y económica para ello.

Quien desarrolle la explotación del Centro será responsable solidaria de la ejecución de la obra.

Podrán presentarse a la licitación del contrato las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica y no se hallen incursas en las prohibiciones del vigente RDLeg 3/2011.

El adjudicatario deberá reunir los siguientes requisitos:

- Ser persona natural o jurídica, española o extranjera cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto de contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundaciones, y se acredite debidamente, y disponga de una organización con elementos materiales y personales suficientes para la debida ejecución del contrato. Podrán presentarse por sí mismas o representadas por personas autorizadas, mediante poder bastanteado. Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello.

- Tener plena capacidad de obrar y acreditar su solvencia económica y financiera, y técnica en los términos de los artículos 75 y 76 del TRLCSP.

- No estar afectada por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 60 de la misma Ley como prohibitivas para contratar.

- Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los requisitos del artículo 72.3 del TRLCSP.

- Las uniones de empresarios podrán contratar en la forma establecida en el artículo 59 del TRLCSP.

- Los que concurran individualmente o conjuntamente con otros, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la arrendamiento, sin serle de aplicación los límites establecidos en el artículo 282 del Texto Refundido de la Ley de sociedades anónimas aprobado por R.D. Ley 1564/1989 de 22 de diciembre y en el artículo 185 en el Código de Comercio.

- Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Art. 54.2 TRLCSP. Los poderes y documentos acreditativos de la representación se acompañarán bastanteados por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Ribera Alta.

18.- SOLVENCIA ECONÓMICA. A acreditar mediante alguno de los siguientes medios:

Volumen de negocio en el ámbito de la gestión del servicio de residencias para la 3ª edad referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de inicio de actividades del empresario. El volumen de negocio anual habrá de ser como mínimo de seiscientos mil euros (600.000,00€). La acreditación se realizará mediante declaración responsable del licitador, a la que acompañará la documentación que acredite la cifra de negocio, sin perjuicio de que la Mesa pueda requerir lo que considere oportuno para corroborar la veracidad de lo declarado.

Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a seiscientos mil (600.000 euros).

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a seiscientos mil (600.000 euros).

19.- TÉCNICA. A acreditar mediante los siguientes medios:

- Para la ejecución de la obra. Clasificación exigida:

Edificaciones grupo C, subgrupo 02, categoría C

Edificaciones grupo B, subgrupo 04, categoría C

Edificaciones grupo C, subgrupo 06, categoría A

Edificaciones grupo C, subgrupo 09, categoría A

Esta clasificación podrá ser detentada bien por quien suscriba la oferta, bien por el subcontratista que compromete a la ejecución de la obra que en este último caso, deberá ser identificado en la oferta y acompañar carta de compromiso. Se permitirá el cambio de subcontratista siempre que, como mínimo, ostente la clasificación antedicha.

- Para el desarrollo de la actividad de residencia geriátrica, el cumplimiento de los siguientes 3 requisitos:

2.1. Relación de los principales trabajos y servicios similares realizados en los últimos tres años que incluya importes, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Habrán de justificarse con certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando sea un sujeto privado mediante certificado o declaración expedido por éste. Se requerirá experiencia mínima –bien en la gestión directa bien en la realizada para terceros a través de convenios de colaboración- en los 3 últimos años de una o varias residencias geriátrica con, al menos, 26 usuarios (en una de ellas o en el acumulado si fueran varias).

2.2. Titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato adecuado a la gestión y explotación de una residencia de tercera edad para 30 usuarios.

2.3. Declaración de la plantilla media anual de la empresa durante los últimos tres años, acompañada de la justificación justificativa correspondiente.

20.- GARANTÍA PROVISIONAL. Considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación exigirá a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato por importe de veintinueve mil, ocho euros (29.008,00€), valor equivalente al tres por ciento del valor estimado de la inversión, IVA excluído. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el RDLeg 3/2011. Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original. Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del contrato. En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efectuado por la asesoría jurídica de la Caja General de Depósitos o Abogacía del Estado. Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovilización de los valores anotados. En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la Tesorería de este Ayuntamiento.

En el caso de las uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva. Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de formularse la propuesta de oferta económica más ventajosa, o si quien hubiera realizado ésta no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a la solicitud de información, o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.

La participación en esta licitación implica la aceptación incondicional del clausulado del presente Pliego.

21.- MODIFICACIONES AL CONTRATO INICIAL.

21.1. Las modificaciones del contrato sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. A estos efectos, se considerará que existe alteración de las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los casos siguientes:

- Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación inicialmente considerada.

- Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esta relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.

- Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

- Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

- En cualesquiera otros casos en que pudiera presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

21.2. Procedimiento y órgano competente para la modificación del contrato.

En cualquier caso, la modificación del contrato, se acordará por el órgano de contratación, sin perjuicio de que su ejercicio se realice mediante las delegaciones que, en su caso acuerde, tras la tramitación del correspondiente expediente incoado a propuesta del responsable del contrato, en el que se dará audiencia al contratista y previo informe del Servicio Jurídico correspondiente.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación su precio, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. Las modificaciones aprobadas deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 TRLCSP.

22.- MEDIOS QUE APORTA LA ADMINISTRACIÓN.

El Ayuntamiento de Ribera Alta únicamente realiza la puesta a disposición del arrendatario de la construcción, así como el pleno uso y disfrute del edificio, equipamiento e instalaciones municipales que albergarán la actividad. La gestión de la residencia geriátrica se realiza en régimen de explotación privada y a riesgo y ventura del adjudicatario. En ningún caso nos encontramos ante un supuesto de gestión directa o indirecta de un servicio municipal.

23.- DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES.

1. Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones para este procedimiento abierto se presentarán en el Registro de Entrada de documentos del Ayuntamiento de Ribera Alta, de 9 a 14 horas, durante los treinta días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava o enviadas por correo dentro del mismo plazo.

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso sólo si se admite en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

2. Formalidades y documentación: Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados y firmados por el concursante o persona que lo represente, haciendo constar en cada uno el nombre del licitador, el objeto del presente contrato y el contenido del sobre; el incumplimiento de los requisitos formales previstos en la presente cláusula, determinará la inadmisión de la proposición.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las Cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

SOBRE 1.  (Documentación general): en el mismo figurará la inscripción: "DOCUMENTOS GENERALES PARA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS DE LA 3ª EDAD EN RIBERA ALTA (ARABA)" y contendrá los siguientes documentos:

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberán tener carácter de auténticos conformes a la legislación vigente, salvo la garantía que ha de ser necesariamente original.

1.1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad y capacidad de obrar del licitador, y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistente en:

1.1.1.- Instancia solicitando la participación en el procedimiento abierto como licitador.

1.1.2.- Las personas físicas o empresarios individuales presentarán el Documento Nacional de Identidad o documento que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente.

1.1.3.- Si el licitador es una persona jurídica la capacidad de obrar se acreditará mediante la escritura de constitución, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, si este requisito es exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

1.1.4.- La capacidad de obrar de las empresas no españolas de los Estados miembros de la Comunidad Europea se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación por la Embajada de España en el Estado correspondiente. En estos supuestos además, deberá acompañarse informe de la representación Diplomática Española justificando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga.

Los empresarios extranjeros deberán declaración de someterse a los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

1.1.5. Los que comparezcan o firmen en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto. Si la empresa fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Además, deberán presentar el Documento Nacional de Identidad del firmante de la proposición.

1.1.6.- Cuando dos o más personas presenten ofertas conjuntas de licitación, cada una acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriban, la participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ostentará la plena representación de todos ante la Administración. Si se efectúa la adjudicación a su favor será requisito imprescindible la constitución de la Unión Temporal de Empresas que deberá formalizarse en escritura pública.

Estos documentos podrán ser sustituidos mediante certificación en vigor del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del Territorio Histórico de Álava o mediante un certificado comunitario de clasificación que deberán acompañarse de una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

1.2.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera del Empresario en los términos requeridos en este Pliego.

1.3.- Documentación acreditativa de la solvencia técnica y profesional en los términos requeridos en este Pliego.

1.4.- Declaración responsable de que el licitador, y representación en su caso, no está incurso en ninguna prohibición de contratar de las reguladas en el artículo 60 de TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las por las disposiciones vigentes. La justificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes se exigirá antes de la adjudicación a quien vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo afecto se le concederá un plazo de diez días hábiles.

1.5.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional, si la misma se constituyó en metálico o títulos valores. Si se constituye en forma de aval o por contrato de seguro de caución, se presentará el propio aval o el contrato de seguro bastanteados por la Secretaría de la Corporación.

SOBRE 2. Documentación Técnica. Este sobre contendrá a su vez cuatro apartados que deberán ajustarse a los epígrafes de cada uno de los baremos de valoración correspondiente:

Apartado 2.1. Marcado con la referencia "Construcción y equipamiento de edificio municipal" conteniendo todos los documentos necesarios para la valoración de este criterio. En concreto:

- Memoria técnica, plan de obra.

- Mejoras sobre lo exigido en los Pliegos. Tanto en la obra como en las instalaciones y mobiliario.

- Programa vinculante de labores de mantenimiento y conservación, año por año hasta la finalización del plazo ofertado, con propuesta y compromiso concreto de las labores a efectuar en los 3 años anteriores a la entrega y devolución al Ayuntamiento del bien. Desglosado por descripción de actuaciones concretas e importes.

Apartado 2.2. Marcado con la referencia "Propuesta de desarrollo de la actividad" conteniendo todos los documentos necesarios para la valoración de este criterio.

Apartado 2.3. Exposición detallada del “Plan de negocio” y cualquier otra determinación que acredite la viabilidad del proyecto y el conocimiento de dicho sector de actividad.

Apartado 2.4. “Cronograma y definición de los trámites administrativos” en relación a los procedimiento de obtención de autorización de inicio y desarrollo de la actividad.

SOBRE 3. Propuesta Económica.-. Los licitadores deberán presentar proposición económica y técnica, debidamente fechada y firmada -conforme al anexo nº III- con inclusión de los datos referidos al :Plazo previsto de ejecución de la obra y puesta en servicio del centro.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. No se autoriza la presentación de variantes.

24.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

El órgano competente del Ayuntamiento procederá a la adjudicación teniendo en cuenta con los siguientes criterios:

a).- Automáticos y evaluables mediante fórmula o cálculo aritmético (de mayor a menor rango) sobre un total de 12 puntos.

.- Incremento en la Renta anual a abonar: 1 punto por cada 10.000 euros de la renta anual hasta un máximo de 5 puntos.

.- Plazo previsto de puesta en servicio del centro. Puntuación máxima 4 puntos, valorándose 1 punto por cada dos semanas completas de reducción en cada uno de los plazos máximos de 3 meses previstos en la estipulación quinta de este Pliego.

.- Certificaciones, diplomas o acreditaciones obtenidas en sistemas de calidad de gestión (ISO, EFQM, MGA o similares). 1 punto por cada uno de ellos hasta un máximo de 3 puntos.

b).- No evaluables objetivamente y que precisan de una valoración subjetiva sobre un total de 88 puntos.

b.1.- "Construcción y equipamiento de edificio municipal" conteniendo todos los documentos necesarios para la valoración de este criterio., Máximo 20 puntos.

Memoria técnica, plan de obra. Exposición y cronograma de plan de obra con propuesta ejecución. Se valorará el conocimiento especializado de la actuación a llevar a cabo en relación a la actividad a desarrollar. Máximo 8 puntos.

Programa vinculante de labores de mantenimiento y conservación, año por año hasta la finalización del plazo ofertado, con propuesta y compromiso concreto de las labores a efectuar en los 3 años anteriores a la entrega y devolución al Ayuntamiento del bien. Desglosado por descripción de actuaciones concretas e importes. Máximo 8 puntos

Mejoras sobre lo exigido en los Pliegos. Tanto en el diseño como en la propia obra como en las instalaciones y mobiliario. Máximo 4 puntos.

b.2.- "Propuesta de desarrollo de la actividad" conteniendo todos los documentos necesarios para la valoración de este criterio. Máximo 64 puntos.

Respecto de la residencia: Máximo 36 puntos.

Programa a aplicar de desarrollo en materias relacionadas con la Atención Centrada en la Persona y Libre de Sujecciones Físicas ni químicas y/o Buenas Prácticas de Atención centrada en la Persona. Máximo 18 puntos.

Se valorará el planteamiento y descripción del programa (8 puntos).

Exposición, detalle y justificación de la implantación del mismo en la residencia objeto de contratación (8 puntos).

Su viabilidad de gestión (2 puntos).

Otras metodologías –independientes o complementarias a aplicar- en función de las distintas especialidades: Contraste, acreditación de eficacia, innovación, etc. Máximo 8 puntos.

Grado de idoneidad de los medios humanos de obligada y continua adscripción: Máximo 5 puntos.

Medios materiales adscritos de manera temporal o continuada sobre los mínimos de equipamiento exigidos. Máximo 5 puntos.

Respecto del Centro de Día: Máximo 18 puntos.

Programa a aplicar, incluidas actividades a desarrollar, en el Centro de Día. Máximo 10 puntos.

Grado de idoneidad de los medios humanos de obligada y continua adscripción: Máximo 4 puntos.

Medios materiales adscritos de manera temporal o continuada sobre los mínimos de equipamiento exigidos. Máximo 4 puntos.

Respecto de la convivencia de ambos usos con las obras: Máximo 10 puntos.

Dado que el grado de ejecución de las diferentes fases del edificio finalmente destinado a centro de día y residencia es distinto y que podría ser posible el inicio y desarrollo de una o ambas actividades (aún de forma parcial) mientras se finalizan las obras del total, se valorará la propuesta detallada para la coordinación, simultaneidad y convivencia de ambas actuaciones (prestación del servicio en una parte y ejecución de obras en otra)..

b.3.- Exposición detallada del “Plan de negocio” y cualquier otra determinación que acredite la viabilidad económica -del proyecto y el conocimiento de dicho sector de actividad. Máximo 10 puntos.

b.4.- “Cronograma y definición de los trámites administrativos” en relación a los procedimientos de obtención de autorización de inicio y desarrollo de la actividad. Máximo 4 puntos.

Exigencia de puntuación mínima en este apartado, con carácter excluyente: Será preciso obtener en la suma de los apartados b1, b2, b3 y b4 un mínimo de 44 puntos así como, también, un mínimo de 32 puntos en la valoración del apartado denominado "b.2.- Propuesta de desarrollo de la actividad” y un mínimo de 5 puntos en el apartado denominado “b.3.- Exposición detallada del plan de negocio y cualquier otra determinación que acredite la viabilidad del proyecto y el conocimiento de dicho sector de actividad” en esta fase para continuar en el procedimiento de contratación.

En otro caso la oferta quedará excluida del mismo y no se procederá ni a la apertura ni a la valoración del contenido del sobre 3.

25.- MESA DE CONTRATACIÓN.

La Mesa de Contratación estará constituida del modo siguiente:

PRESIDENTE: El de la Corporación o miembro en quien delegue.

VOCALES:

- El Concejal del área correspondiente.

- Un Funcionario o Técnico del Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento/Cuadrilla de Añana/Diputación Foral de Álava.

- La Interventora municipal.

- El Arquitecto municipal y redactor del proyecto.

- Un Concejal/a de cada Grupo Municipal.

SECRETARIO: un funcionario de la Corporación.

La Mesa de Contratación podrá ser asistida por cuantos asesores técnicos, jurídicos y económicos considere oportunos.

26.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones,  la Mesa de Contratación procederá     -previa convocatoria pública- a la calificación de la documentación general presentada en tiempo y forma.

Si la Mesa de Contratación, observara defectos formales en la documentación presentada, concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador lo subsane, con el apercibimiento de exclusión en caso de no efectuar dicha subsanación.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición.

27.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación, una vez finalizada la calificación de la documentación general, dará cuenta del resultado de calificación de la documentación presentada por los licitadores en el sobre 1, indicando los licitadores excluidos y las causas de exclusión, notificándolo a los mismos.

A continuación, en acto público y previo anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del día y la hora y convocando personalmente a los licitadores admitidos, la Mesa procederá a la apertura del sobre 2 y dará lectura a las proposiciones.

La Mesa de Contratación realizará un estudio pormenorizado de las ofertas admitidas pudiendo solicitar los informes técnicos y económicos precisos.

A tal fin se constituirá un órgano técnico asesor, Comité de Expertos, quien efectuará el estudio y valoración de la documentación obrante en los sobres 2 y compuesto al menos por:

El arquitecto municipal.

Dos representantes designados por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Alava, uno especializado en materia de viabilidad y análisis económico de proyectos asistenciales y otro en cuanto a la propia actividad asistencial en Centros de Día y Residencias.

De oficio o bien a instancias de los miembros del órgano técnico asesor, se podrá recabar el asesoramiento de terceros con cualificación técnica apropiada.

Con todo ello formulará una puntuación de las ofertas presentadas. Será necesario obtener un mínimo de puntuación conforme a lo referido en el apartado 24 del presente pliego.

A continuación, en acto público y previo anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del día y la hora, y convocando personalmente a los licitadores admitidos y que hubieran superado la puntuación mínima indicada en el apartado anterior, la Mesa procederá a la apertura del sobre 3 y dará lectura a las proposiciones, Previamente a ello se dará cuenta a los asistentes de la puntuación obtenida como consecuencia del análisis y valoración de la documentación contenida en el sobre 2.

Serán rechazadas por la Mesa las proposiciones que no concuerden con la documentación presentada, las que excedan de los precios tipo y del plazo máximo de arrendamiento, las que contengan error manifiesto en los precios de licitación o varíen sustancialmente el modelo establecido.

La Mesa de Contratación, por mayoría, acordará elevar al órgano de contratación la relación ordenada de mayor a menor puntuación, de las propuestas económicas que considere más ventajosas.

El Ayuntamiento de Ribera Alta tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierta la licitación.

La adjudicación del contrato se efectuará con sujeción a los criterios básicos que se establecen en estos Pliegos.

28.- GARANTÍAS DEFINITIVAS.

1.- Garantía de instalación. La cuantía de esta garantía será la que resulte de la aplicación del 5% sobre el valor estimado de la obra, equipamiento e instalaciones, cuantificado con arreglo a lo establecido en el artículo 88.3, debiendo constituirse en un plazo no superior a 10 días hábiles desde el siguiente a aquél en que se reciba el requerimiento. Art. 95.4, 99 y 151.2 TRLCSP.

En igual plazo presentará documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones impuestas en el contrato para la fase de construcción e instalación, determinará que se pueda proceder contra la garantía constituida, la cual se deberá reponer por el adjudicatario en el plazo de 15 días hábiles.

Esta garantía se devolverá una vez transcurrido el plazo de un año desde una vez acabada la obra y recepcionada ésta por el Ayuntamiento.

2.- Garantía de prestación de servicio. Una vez que, tras el acto formal de comprobación por la Administración, se constate la efectiva terminación de las obras y equipamiento y dotación, el arrendatario, en un plazo no superior a 15 días naturales, deberá constituir una garantía por un importe de cuarenta y cinco mil (45.000,00) euros, a fin de responder del cumplimiento de la prestación de la actividad exigida.

El efectivo destino y dedicación del inmueble arrendado a la actividad de residencia de la tercera edad y centro de día, en los plazos, alcance, características y términos recogidos en el Pliego de Condiciones y en la documentación de la oferta presentada, se considera como condición esencial del contrato de arrendamiento y determinará la incautación de la garantía constituida a tal efecto, que deberá, asimismo, ser repuesta en el plazo de 15 días.

La extinción del arrendamiento determinará la devolución de la garantía, siempre que aquélla no tenga lugar por incumplimiento, quiebra o extinción de la personalidad jurídica, destrucción por dolo o culpa del arrendatario, abandono o renuncia, incumplimiento de las inversiones ofertadas en el mantenimiento y conservación de los bines arrendados, y una vez solventadas todas las obligaciones frente a la Administración concedente. La garantía se pondrá a disposición del arrendatario en el plazo máximo de 6 meses contando desde la fecha de expiración del arrendamiento.

Las garantías definitivas descritas en esta cláusula se constituirán de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 del TRLCSP, y en cualquiera de las formas que se establecen en los artículos 55, 56 y 57 del Real Decreto 1098/2001, debiendo consignarse en la Tesorería de la Corporación, en ambos casos de la Administración contratante.

Las garantías definitivas responderán de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP y de aquellos otros conceptos contenidos en este Pliego.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio del mismo se reajustará la garantía en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se notifique al arrendatario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.

El arrendatario deberá acreditar la constitución de las respectivas garantías definitivas en el plazo de 10 días hábiles, contados desde que se produzca el hecho que determine su exigibilidad. De no cumplirse este requisito por causas imputables al arrendatario, la Administración declarará resuelto el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP.

En el mismo plazo, contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades e indemnizaciones o se modifique el contrato, el arrendatario deberá responder o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

29.- ADJUDICACIÓN. PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La adjudicación se llevará a efecto por el órgano de contratación de conformidad con este Pliego y el TRLCSP.

El contrato se perfeccionaría con la adjudicación, a partir de la cual las partes contratantes quedan obligadas a su cumplimiento.

El Contrato se formalizará en documento administrativo, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante habrá de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 156.3, párrafos 1 y 2, del TRLCSP.

Podrá, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la licitación, adjudicación y formalización del contrato, incluidos los importes de los anuncios.

30.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo que se establece en este Pliego y de la propuesta formulada por el adjudicatario.

31.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El arrendatario redactará a su costa los estudios, planes y demás documentación necesaria para la ejecución de las obras a las que se refiere este Pliego y que no obraran ya redactados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Constructivas en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de formalización del contrato.

Será también responsabilidad del arrendatario la presentación a trámite de cuanta documentación sea necesaria y la inmediata corrección y modificación de la misma para adecuarla a las exigencias legales, reglamentarias y normativas a que hubiere lugar y para las cuales será requerida por los servicios técnicos municipales.

Correrán a cargo del arrendatario los gastos de obtención de licencias, autorizaciones y permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la explotación y actividad del Centro.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones del Pliego y del proyecto y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de aquél diere al contratista el director facultativo de las obras.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

El contratista será responsable de cuantos defectos puedan producirse en las vías y en las instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras, así como de los accidentes que pudieran producirse como resultado de unas defectuosas señalizaciones, limpieza y protección de las mismas, aun en el caso de que la adjudicación de aquéllas se llevase a cabo por empresa contratada o subcontratada diferente al arrendatario.

El empresario precederá a equipar el Centro conforme a lo prevenido en el Pliego y ofertado en su propuesta y gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura; será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen tanto a la Administración contratante como a terceros como consecuencia de las actuaciones que requiera la ejecución del contrato salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

El contratista estará obligado al cumplimiento de la obligación que con carácter general se establecen en el TRLCSP, siendo estas:

- Prestar la actividad con solvencia calidad y continuidad convenida y garantizar a los particulares/usuarios el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica que libremente establezca.

- Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo de la actividad, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.

- Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio.

Y en especial, a las recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se une al presente Pliego así como las siguientes:

- Requerir y obtener del Ayuntamiento la conformidad para la denominación pública del Centro.

- Aplicar a los trabajadores -tanto en la ejecución de la obra como en la explotación del Centro- unas condiciones laborales como mínimo, equiparables a las que procedan en función de la correspondiente legislación y convenios suscritos para los asalariados en dichas actividades en el Territorio Histórico de Álava.

- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales, así de cuantas se promulguen sobre esta materia, durante la vigencia del contrato.

- El personal afecto a la ejecución del contrato dependerá laboral y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento de Ribera Alta ajeno a dichas relaciones laborales.

- El adjudicatario deberá disponer en todo momento de la plantilla adecuada para obtener el máximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con la oferta presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la sustitución del personal preciso.

- El adjudicatario garantizara el mantenimiento de la actividad con independencia de problemas laborales propios. En caso de huelga legal deberá estar a lo previsto en la legislación vigente sobre servicios mínimos.

- El contratista deberá cubrir los riesgos que implica la actividad a desarrollar por el mismo mediante la suscripción, por su cuenta, de una póliza de responsabilidad civil contractual o extracontractual, que deberá acreditar en el momento de la formalización del contrato.

- La obra se explotará por el arrendatario durante todo el periodo del arrendamiento siendo de su cuenta los gastos que por ello se originen.

- El arrendatario deberá cumplir todas las obligaciones que vengan impuestas por la normativa que rige la actividad que ha de desarrollarse.

- Los gastos de los anuncios de licitación y formalización del contrato, así como cualquier otro que resulte necesario por exigirlo las disposiciones legales o reglamentarias a lo largo de la ejecución y liquidación del contrato, que se publiquen en los diarios o boletines oficiales, correrán a cargo del adjudicatario, siendo el importe a abonar el que liquide el boletín correspondiente. Será requisito indispensable acreditar el pago de dichos gastos antes de la formalización del contrato.

- Contratar una póliza de todos riesgo que comprenda la destrucción o inutilización parcial o total, temporal o definitiva del edificio e instalaciones que alberga, por un importe mínimo de un millón ochocientos mil (1.800.000,00) euros, designando como beneficiaria de la misma al Ayuntamiento de Ribera Alta quien deberá, en su caso, destinar los fondos percibidos por tal cualidad a la recuperación, reedificación y nueva puesta en servicio del edificio e instalaciones.

32.- PLAZO DE GARANTIA.

Con relación a las obras a ejecutar por el adjudicatario, el plazo de garantía se fija en un año.

33.- RIESGO Y VENTURA.

Este contrato, tanto en lo que se refiere a la ejecución de las obras como a la actividad empresarial a desarrollar, se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. Al no tratarse de una concesión no se admitirá ninguna reclamación por inexistencia de equilibrio económico financiero del contrato en beneficio de la parte que corresponda.

34.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

- Penalidades por incumplimiento del plazo establecido en este pliego para el equipamiento y dotación del Centro:

Si el arrendatario incumpliese el plazo previsto en este Pliego para el equipamiento y dotación del centro, la Administración podrá imponer una penalidad de cien (100,00) euros, por cada día de retraso respecto a la fecha en que hubiera finalizado el plazo para tal fin.

2.	Penalidades por no cumplimiento del plazo de puesta en servicio de la residencia:

Si el arrendatario no cumpliera el plazo máximo en este Pliego para la puesta en servicio del Centro, la Administración podrá imponerle una penalidad por importe de trescientos (300,00) euros, por cada día de demora en dicha puesta en servicio.

35.- MODIFICACIÓN INTERPRETACIÓN CUMPLIMIENTO, INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

- Modificación.

La Administración podrá modificar por razones de interés público las características del contrato con los límites señalados en el TRLCSP y en el presente Pliego.

- Interpretación.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

En cuanto al contrato de arrendamiento, el mismo deberá interpretarse en todo caso en el objetivo de la administración municipal en posibilitar la implantación en el municipio que de la asistencia requerida a un sector vulnerable de su población y que el Ayuntamiento no puede prestar ni directa ni indirectamente. Toda interpretación del contrato deberá considerar dicha finalidad esencial y las condiciones en que la arrendataria desarrolle su actividad.

- Cumplimiento y efectos del contrato.

En este aspecto será de aplicación con carácter general lo establecido en el TRLCSP, con las particularidades definidas en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la obra y del servicio que forma parte del mismo.

En el plazo establecido en este Pliego, la Administración efectuará las comprobaciones pertinentes para que las instalaciones y el equipamiento del centro se devuelvan en las mismas condiciones iniciales a la contratación.

- Incumplimiento.

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave no reparable por otros medios y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

- Resolución.

Son causas de resolución de este contrato, además de las señaladas en el TRLCSP, las siguientes:

Cese en la actividad por un periodo continuado de dos meses o acumulado de tres meses en un periodo de doce.

Que el Centro presente, a partir del tercer año de explotación, una ocupación anual inferior al 50% y salvo justificación acreditada o existencia de causa sobrevenida ajena al arrendatario a considerar por el Ayuntamiento.

Incumplimiento de los requerimientos que realicen al adjudicatario las administraciones competentes en la regulación de la actividad empresarial a desarrollar en los locales municipales.

La existencia de tres o más sanciones administrativas firmes por incumplimientos o infracciones relacionadas directamente con la actividad desarrollada.

El procedimiento de resolución del contrato se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en el art. 211 del TRLCSP y 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

36.- REVERSIÓN. Una vez extinguido el contrato, el adjudicatario cesará en la explotación de las instalaciones y bienes adscritos al mismo, poniendo todos ellos a disposición del Ayuntamiento de Ribera Alta en perfecto estado de conservación y funcionamiento y libres de cargas y gravámenes.

Seis meses antes de la entrega, la maquinaria e instalaciones habrá de pasar una revisión técnica por empresas acreditadas quienes emitirán informes de las revisiones efectuadas, con indicación de las operaciones de reparación, mantenimiento, etc., que se han de realizar. El contratista se compromete a efectuar las reparaciones de mantenimiento y arreglos necesarios de acuerdo a lo establecido por las empresas autoras de estas revisiones. En caso de que no se realicen estas operaciones, el Ayuntamiento podrá realizarlas por sí mismo con cargo a la garantía prestada por el adjudicatario.

37.- CESIÓN.

- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan las previsiones establecidas en el TLCSP, debiéndose contar con la autorización expresa, y con carácter previo, del órgano de contratación.

- En cualquier caso, el cedente deberá haber desarrollado la actividad durante, al menos, el plazo de una quinta parte del tiempo de duración del contrato.

- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del cedente.

- El adjudicatario podrá concertar con terceros la realización de actividades parciales del contrato, lavandería, limpieza, podología, peluquería, etc., siempre que se cumplan las previsiones establecidas en el TRLCSP.

- Las obras de construcción y primer establecimiento, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, podrán ser ejecutadas por el arrendatario o por terceras personas o empresas, quedando el mismo como único responsable ante la Administración.

38.- NATURALEZA DEL CONTRATO.

Este contrato -en cuanto a la ejecución de las obras, equipamiento e instalaciones- tiene carácter Administrativo y las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este Contrato, serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa.

Dichos acuerdos podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o podrán ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal y como establece el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 de modificación de dicha ley.

Este contrato -en cuanto al arrendamiento del negocio- tiene carácter privado y las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este Contrato, serán resueltas por los Tribunales del orden civil.

39.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Los litigios derivados del contrato se sustanciarán ante el Tribunal competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa en lo relativo a la ejecución de las obras equipamiento e instalaciones.

En cuanto al arrendamiento, la preparación y adjudicación del contrato será residenciable ante el Tribunal competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa, mientras sus efectos y extinción lo serán ante la jurisdicción civil.

ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña. 	Con domicilio en ……………, calle …………….. y DNI 	, en nombre propio o en representación de la Empresa 	 con domicilio en …………….., calle ………………………, C.P…….., Teléfono………….. y C.I.F. ……………..

DECLARA

I.	Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la ejecución de LAS OBRAS, DOTACION DE MAQUINARIA, MOBILIARIO, Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS DE LA 3ª EDAD Y CENTRO DE DÍA EN POBES, RIBERA ALTA, ARABA, ASÍ COMO SU ARRENDAMIENTO PARA EXPLOTACIÓN.

- Que igualmente conoce los Proyectos, con su contenido, el Pliego de Condiciones y la demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.

IV.- Que oferto una Renta anual a abonar de xxxx (en letra y en número) xxx de euros.

V- Que el plazo previsto de puesta en servicio del centro es de xxxxx semanas completas de reducción en cada uno de los plazos máximos de 3 meses previstos en la estipulación quinta de este Pliego (ó en su caso, describir las semanas por cada uno de los plazos).

VI.- Que aporta las siguientes Certificaciones, diplomas o acreditaciones obtenidas en sistemas de calidad de gestión (ISO, EFQM, MGA o similares) y que manifiesta encontrase en vigor.

En Ribera Alta, a ………. de ………….. de 2017.

Fdo.:

DNI: